Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2016                                    г. Семикаракорск                                             № 137

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 15.07.2016 № 137

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 11.01.2016 11.01.2016 30.12.2015 | 31.12.2016 30.04.2016 30.03.2016 | 2000,0 | 1528,404 | 1999,9 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | 25.04.2016 | 31.12.2016 | 4460,1 | 544,47 | 3947,18 |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Разработка ПСД | 20.05.2016 | 31.12.2016 | 90,0 | 0,0 | 57,799 |
| 1.4 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 393,2796 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Содержание автомобильных дорог | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 2700,0 | 1309,668 | 2700,0 |
| 2.2 | Приобретение детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 16.05.2016 | 30.09.2016 | 275,0 | 0,0 | 275,0 |
| 2.3 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 306,0 | 126,98412 | - |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 8594,4 | 3299,38436 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 3100,0 | 1659,659 | 3100,0 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 11.01.2016 29.02.2016 05.04.2016 25.04.2016 | 30.03.2016 30.04.2016 30.06.2016 30.06.2016 | 364,5 | 121,5 | 162,0 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 25.04.2016 | 01.12.2016 | 509,4 | 0,0 | 509,4 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 442,0 | 0,0 | 441,93 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 23,4 | 0,0 | 23,4 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | 16.11.2015 | 31.12.2015 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 9100,0 | 3190,258 | 9100,0 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 14.03.2016 | 31.12.2016 | 748,3 | 0,0 | 748,289 |
| 4.2 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 18.02.2016 04.05.2016 20.05.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 30.08.2016 | 442,6 | 99,921 | 241.292 |
| 4.3 | Кредиторская задолженность (содержание сетей уличного освещения) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | 30.01.2015 | 30.12.2015 | 118,0 | 117,99234 | - |
| 4.4 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | 30.12.2014 | 31.12.2015 | 342,91118 | 342,84644 | - |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 34,5 | 7,70055 | - |
| 5.2 | Текущий ремонт муниципальных квартир | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт муниципальных квартир | 01.02.2016 21.03.2016 | 30.05.2016 30.05.2016 | 151,5 | 151,425 | 151,425 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | - | - | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода | - | - | 26458,54 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения (авторский надзор) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Авторский надзор | 07.12.2015 | 31.12.2016 | 52,66 | 0,0 | 512,03 |
| 6.4 | Приобретение косилки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Приобретение косилки | 01.04.2016 | 31.07.2016 | 132,3 | 132,25166 | 132,25166 |