Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2017                                      г. Семикаракорск                                             № 128

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Лубашев А.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 14.07.2017 № 128

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 30.12.2016 28.04.2017 | 28.02.2017 31.12.2017 | 2000,0 | 99,996 | 1990,496 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт автомобильных дорог | 23.01.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 | 31.12.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 | 5080,31113 | 2371,39259 | 4864,088 |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Разработка ПСД |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Содержание автомобильных дорог | 14.04.2017 14.04.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 | 4984,1 | 0,0 | 4960,22784 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 13.02.2017 | 31.12.2017 | 2350,0 | 380,742 | 2350,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 10457,4 | 3864,45434 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 23.01.2017 | 31.12.2017 | 3084,5 | 1402,59405 | 3084,5 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 27.02.2017 27.03.2017 | 30.04.2017 31.05.2017 | 300,913 | 87,0 | 87,0 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 14.04.2017 | 31.10.2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 25.01.2017 | 31.12.2017 | 531,1 | 0,0 | 531,1 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 23,4 | 5,850 | 23,4 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность за утилизацию ламп | Сектор экономики и финансов/Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 3,9 | 3,9 | - |
| 3.7 | Кредиторская задолженность по закачке воды (электроэнергия) | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 0,19378 | 0,19378 | - |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 25.01.2017 25.01.2017 25.01.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 10556,3 | 3048,5527 | 10556,160 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 09.01.2017 27.03.2017 | 30.04.2017 31.12.2017 | 900,0 | 159,33139 | 799,95053 |
| 4.2 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 20.04.2017 | 30.06.2017 | 450,0 | 56,0 | 56,0 |
| 4.3 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 931,28871 | 931,28871 | - |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 33,4 | 11,32913 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | - | - | 300,0 | - | - |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Передача полномочий | - | - | 70,0 | - | - |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                     Г.В. Юсина