Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017                           	      г. Семикаракорск                                      № 26

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество»  за  2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

- Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» за 2016 год согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы  Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г. В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А. Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г. В. Юсина

Исп. Ю.В.Сидорович

Приложение

к распоряжению Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  02.02.2017     № 26

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ИОВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, обеспечение наличия на территории муниципального образования современной информационной инфраструктуры, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты, переход на безбумажный документооборот | - |  | 316,6 | 301,5 | 316,6 |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 01.01.2016 01.08.2016 01.10.2016 | 31.07.2016 30.09.2016 31.12.2016 | 128,4 | 113,3 | 128,4 |
| 1.2 | Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота «Дело» |  |  | 19.07.2016 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» |  |  | 01.02.2016 |  | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
| 2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, повышение уровня информированности населения, расширение функционала вычислительной техники, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  | 685,5 | 685,5 | 685,5 |
| 2.1 | Приобретение офисной техники |  |  | 05.12.2016 |  | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 2.2 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению |  |  | 22.01.2016 01.02.2016 25.02.2016 28.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 27.09.2016 30.11.2016 01.09.2016 01.12.2016 |  | 490,1 | 490,1 | 262,15 7,8 10,92 65,1 20,0 40,0 6,36 3,4 42,1 32,2 |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике |  |  | 20.02.2016 15.03.2016 21.03.2016 23.05.2016 20.09.2016 |  | 121,9 | 121,9 | 18,77 3,48 35,6 1,8 62,28 |
| 2.4 | Услуги по ремонту оргтехники |  |  | 11.01.2016 27.06.2016 07.11.2016 |  | 49,8 | 49,8 | 19 17,8 13 |
| 3. | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации) | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. | 24.05.2016 | - | 5 | 5 | 5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 1007,1 | 992 | 1007,1 |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе							  		                  Г.В.Юсина