Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2023                                 г. Семикаракорск                                         № 164

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Карпов А.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 06.10.2023 № 164

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 97470,6 | 97470,6 | 21803,1 | 75667,5 |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32937,0 | 32937,0 | 21797,2 | 11139,8 |
| 1.2 | Приобретение бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. |  | - | - | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 0,1 |
| 1.3 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияв рамках подпрограммы «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» | Заместитель главы по городскому хозяйству Ильин М.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 64527,6 | 64527,6 | - | 48550,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 30282,9 | 30282,9 | 20714,9 | 9568,0 |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 1500,0 | 1500,0 | 1074,0 | 426,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 28782,9 | 28782,9 | 19640,9 | 9142,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 4051,1 | 4051,1 | 3286,0 | 765,1 |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2500,0 | 2500,0 | 1962,9 | 537,1 |
| 3.2 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 13.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 9,7 | 20,3 |
| 3.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 1521,1 | 1521,1 | 1313,3 | 207,8 |
| 3.3.1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения (Отлов безнадзорных животных) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | - | - | 400,0 | 400,0 | 192,2 | 207,8 |
| 3.3.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 02.05.2023 | 31.12.2023 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - |
| 3.3.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 16.05.2023 | 31.12.2023 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 56768,7 | 56768,7 | 24332,2 | 32436,5 |
| 4.1 | Техническое обслуживание объекта "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, раположенные на территории СНТ "Пищевик" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Освещение улиц поселения | - | - | 14728,6 | 14728,6 | 7513,7 | 7214,9 |
| 4.2.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 12728,6 | 12728,6 | 6034,2 | 6694,4 |
| 4.2.2 | Содержание сетей уличного освещения | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 1312,0 | 1312,0 | 915,4 | 396,6 |
| 4.2.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 688,0 | 688,0 | 564,1 | 123,9 |
| 4.3 | Ремонт системы электроснабже-ния на объекте: «Место для купа-ния «Подвесной мост», располо-женного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенно-го по адресу: город Семикара-корск, проспект В.А.Закруткина, 20/1» | Заместитель главы по городскому хозяйству Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 1200,0 | 1200,0 | - | 1200,0 |
| 4.4 | Расходы на строительство и ре-конструкцию объектов электриче-ских сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель главы по городскому хозяйству Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 40697,7 | 40697,7 | 16818,4 | 23879,3 |
| 4.5 | Осуществление технологического присоединения к элетрическим сетям | Заместитель главы по городскому хозяйству Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 142,4 | 142,4 | - | 142,4 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Коммунальная инфраструктура | - | - | 1281,0 | 1281,0 | 1276,3 | 4,7 |
| 5.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| 5.2 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в связи с ростом нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и применением понижающих коэффициентов к ним | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | 11,0 | 11,0 | 6,3 | 4,7 |
| 5.3 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Передача полномочий | - | - | 220,0 | 220,0 | 220,0 | - |
| 5.4 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. |  | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Итого | 189854,5 | 189854,5 | 71412,5 | 118442,0 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству                                                                                                                                                М.Н. Ильин

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2023 года

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением  Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018  № 726. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено – 189854,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  – 189854,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило – 71412,5 тыс. рублей или 37,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения».

План реализации муниципальной  программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2022 № 211 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения на 2023 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено - 97470,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 97470,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило – 21803,1 тыс. рублей или 22,4 процента. В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 2 основных мероприятия. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 30282,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30282,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 20714,9 тыс. рублей или 68,4 процента. В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 2 основных  мероприятия. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 4051,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4051,1 тыс. рублей. Фактическое  освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 3286,0 тыс. рублей  или 81,1 процента. В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 3 основных мероприятия. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 56768,7 рублей, сводной бюджетной росписью – 56768,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 24332,2 тыс. рублей или 42,9 процента. В рамках подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 5 основных мероприятия. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 1281,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1281,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 1276,3 тыс. рублей или 99,6 процента. В рамках подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 4 основных  мероприятия. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

В ходе  анализа  исполнения  плана реализации  муниципальной  программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.