ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Семикаракорск                                                №

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 12.11.2013 № 170

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 06.02.2014  № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

1. В распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2013 № 170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»  внести следующие изменения:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                          А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Братков В.И.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

городского поселения от                 №

«приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  12.11.2013  № 170»

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»
на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 14613,877 | 2196,358 | Х | 12417,519 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 14613,877 | 2196,358 | Х | 12417,519 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Весь период | 4200 | Х | Х | 4200 | Х |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) |  |  | Май-август | 7842 | Х | Х | 7842 | Х |
| .1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Апрель-октябрь | 2371,877 | 2196,358 | Х | 175,519 | Х |
| 1.1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | Весь период | 200 | Х | Х | 200 | Х |
| 2 | Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 9225,77316 | Х | Х | 9225,77316 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | Весь период | 9225,77316 | Х | Х | 9225,77316 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений |  |  | Весь период | 5424,6 | Х | Х | 5424,6 | Х |
| 2.1.2 | Приобретение газонокосилок |  |  | Май-август | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 2.1.3 | Приобретение детской площадки |  |  | Май-июль | 293 | Х | Х | 293 | Х |
| 2.1.4 | Приобретение инвентаря для производства работ по содержанию зеленых насаждений |  |  | Март-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 2.1.5 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения |  |  | Весь период | 2492,1 | Х | Х | 2492,1 | Х |
| 2.1.6 | Ремонт парапета на ул. Ленина |  |  | июнь | 809,07316 | Х | Х | 809,07316 | Х |
| 2.1.7 | Организация доставки детской площадки |  |  | Май-июль | 7 | Х | Х | 7 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 4764,346 | Х | Х | 4764,346 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мусора и ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами. | Весь период | 3300 | Х | Х | 3300 | Х |
| 3.1.1 | Санитарная очистка территории городского поселения |  |  | Весь период | 3300 | Х | Х | 3300 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения; - повышение уровня культуры жителей города; - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1264,8 | Х | Х | 1264,8 | Х |
| 3.2.1 | Отлов безнадзорных животных |  |  | Весь период | 317 | Х | Х | 317 | Х |
| 3.2.2 | Приобретение контейнеров |  |  | Апрель-июль | 99,905 | Х | Х | 99,905 | Х |
| 3.2.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) |  |  | Май-сентябрь | 528,5 | Х | Х | 528,5 | Х |
| 3.2.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) |  |  | Май-сентябрь | 319,3 | Х | Х | 319,3 | Х |
| 3.2.5 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | Май-сентябрь | 199,641 | Х | Х | 199,641 | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения |  |  | 10402,984 | Х | Х | 10402,984 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети» |  |  | Весь период | 10402,984 | Х | Х | 10402,984 | Х |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города |  |  | Весь период | 8253,89 | Х | Х | 8253,89 | Х |
| 4.1.2 | Содержание сетей уличного освещения |  |  | Весь период | 1415,6 | Х | Х | 1415,6 | Х |
| 4.1.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов |  |  | Весь период | 500 | Х | Х | 500 | Х |
| 4.1.4 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | Весь период | 233,494 | Х | Х | 233,494 | Х |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 8443,5 | 8011,9 | Х | 431,6 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 8443,5 | 8011,9 | Х | 431,6 | Х |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт МКД |  |  | Апрель-сентябрь | 988,9 | 807,3 | Х | 181,6 | Х |
| 5.1.2 | Текущий ремонт дома по адресу 1 пер. 254 |  |  | Май-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 5.1.3 | Ремонт квартиры по пр. Победы, 11 |  |  |  | 50 | Х | Х | 50 | Х |
| 5.1.4 | Стяжка дома по адресу 1 пер. 254 |  |  | Май-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 5.1.5 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья. |  |  | Апрель-июль | 7204,6 | 7204,6 | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 61672,028 | 50000 | Х | 11672,028 | Х |
| 6.1 | Основное мероприятие «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения» | Зав. отделом муниципального хозяйства Семикаракорского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период Весь период Май-август | 61672,028 | 50000 | Х | 11672,028 | Х |
| 6.1.1 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения |  |  |  | 55993,6 | 50000 | Х | 5993,6 | Х |
| 6.1.2 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев |  |  |  | 400 | Х | Х | 400 | Х |
| 6.1.3 | Приобретение автомобиля |  |  | Март-апрель | 4500 | Х | Х | 4500 | Х |
| 6.1.4 | Ремонт водопровода и канализации |  |  | Весь период | 300 | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.5 | Разработка ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов г. Семикаракорска |  |  | Май-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 6.1.6 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | Май-октябрь | 378,428 | Х | Х | 378,428 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 109122,50816 | 60208,258 | Х | 48914,2501 | Х |