Российская Федерация

 Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2023 г. Семикаракорск № 108

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за первое полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды» за первое полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

И. о. главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения Г.В. Юсина

Распоряжение вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Семикаракорского городского поселения

 от 17.07.2023 № 108

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

 на территории Семикаракорского городского поселения» за первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы всех видов бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1****Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения**  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Подпрограмма2 "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения"** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения Ильин М.Н. | Повышение уровня благоустройства территорий города.Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения |   - |  - | 10063,8 | 10063,8 | 0 | 10063,8 |
| 2.1 | Авторский надзор за работами по объекту:"Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство)" | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения  | Повышение уровня благоустройства территорий города.Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения |  - | - | 114,6 | 114,6 | 0 | 114,6 |
| 2.2 | Осуществление строительного контроля за работами по объекту:"Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство)" | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения  | Повышение уровня благоустройства территорий города.Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  - | 120,6 | 120,6 | 22,6 | 120,6 |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр.Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения  | Повышение уровня благоустройства территорий города.Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  - | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городскоо поселения» муниципальной программы Семикаракорского района «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (софинансирование) | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения  | Повышение уровня благоустройства территорий города.Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  - | 1905,6 | 1905,6 | 0 | 1905,6 |
| 2.5 | Выполнение работ по объекту "Благоустройство подпорной стены на ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского г.Семикаракорск |  |  |  |  | 750,00 | 750,00 | 0 | 750,00 |
| 2.6 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ ГКДЦ, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, пр. Атаманский, 265 |  |  |  |  | 1257,0 | 1257,0 | 1256,3 | 1257,0 |
| 2.7 | Благоустройство территории, расположенной по адресу г.Семикаракорск, ул. Серегина,1 |  |  |  |  | 161,0 | 161,0 | 0 | 161,0 |
| 2.8 | Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Строителей,9/2 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 0 | 160,0 |
| 2.9 | Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по дресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Чехова,52 |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 0 | 180,0 |
| 2.10 | Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по дресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Королева, 8а |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 | 0 | 115,0 |
| 2.11 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, пр.В.А.Закруткина, 25" (сквер Солнечный) |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 0 | 800,0 |
| 2.12 | Ремонт тротуаров на территории Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 |
| 2.13 | Благоустройство территории Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г.Семикаракорск, ул. М.И.Левченко, 51 |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»** |  |  |  |  | 10063,8  | 10063,8  | 1278,9 | 10063,8 |
|  |

Заместитель главы Администрации

 Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды»

 за первое полугодие 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды»

по первого полугодия 2023 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семикаракорского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения»

 Мероприятие по подпрограмме 2 в 2023 году включает в себя:

1. Авторский надзор за работами по объекту:"Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство)";

2. Осуществление строительного контроля за работами по объекту:"Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство)";

3. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр.Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров;

4. Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городскоо поселения» муниципальной программы Семикаракорского района «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (софинансирование);

5. Выполнение работ по объекту "Благоустройство подпорной стены на ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского г.Семикаракорск;

6. Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ ГКДЦ, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, пр. Атаманский, 265;

7. Благоустройство территории, расположенной по адресу г.Семикаракорск, ул. Серегина,1;

8. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Строителей,9/2;

9. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по дресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Чехова,52;

10. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по дресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Королева, 8а;

11. Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, пр.В.А.Закруткина, 25" (сквер Солнечный);

12. Ремонт тротуаров на территории Семикаракорского городского поселения;

13. Благоустройство территории Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г.Семикаракорск, ул. М.И.Левченко, 51.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год в бюджете поселения предусмотрено – 10063,8 тыс. рублей. За первое полугодие 2023 года фактические расходы составили 1278,9 тыс. рублей.

Оперативный контроль ответственными исполнителями за реализацией муниципальной программой «Формирование современной городской среды» ведется на постоянной основе.