Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2023 г. Семикаракорск № 166

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.09.2023 № 103 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе

Г.В. Юсина

Исп. Сидорович Ю.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 09.10.2023 № 166

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | **Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения, МФЦ Семикаракорского района | В результате реализации данного мероприятия предполагается обеспечить бесперебойную работу и защиту информации при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, повысить эффективность деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, наличие на территории муниципального образования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |  |  | **210,1** | **210,1** | **79,7** | **130,4** |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 30.12.2021 | 31.12.2023 | 90,0 | 90,0 | 19,6 | 70,4 |
| 1.2 | оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" КЗ |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 |
| 1.3 | Продление сервиса отправки отчетов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| 1.4 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 106,1 | 106,1 | 53,1 | 53,0 |
| 2 | **Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения | Реализация мероприятия будет направлена на расширение функционала вычислительной техники за счет приобретения и обновления программного обеспечения, необходимого для выполнения своих должностных обязанностей работниками аппарата, что должно повысить их готовность и мотивацию к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения. Предполагается обеспечить бесперебойную работу средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, обеспечить повышение уровня информированности населения при осуществлении выставочной деятельности и организации общегородских мероприятий, возможность проведения официальных мероприятий с использованием современных информационных технологий. |  |  | **898,9** | **898,9** | **651,8** | **247,1** |
| 2.1 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 644,9 | 644,9 | 425 | 219,9 |
| 2.2 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 153,9 | 153,9 | 151,7 | 2,2 |
| 2.3 | Услуги по ремонту оргтехники | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 21,1 | 3,9 |
| 2.4 | Годовое обслуживание сертификатов VipNet | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | 0 | 21,0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0 |
| 3. | **Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации)** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Создание позитивного образа Семикаракорского городского поселения среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **7,5** | **7,5** | **7,2** | **0,3** |
|  | Итого по муниципальной  программе | | |  |  | 1116,5 | 1116,5 | 738,7 | 377,8 |

Заместитель главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 9 месяцев 2023 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2018 № 749. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1116,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1116,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 738,7 тыс. рублей или 66,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» на 2023 год» от 29.12.2022 № 220.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» не содержит подпрограмм. Основные запланированные мероприятия выполнены своевременно.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.