Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2022 г. Семикаракорск № 224

О внесении изменений в распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2021 № 58 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 956 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»:

1. В распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2021 № 58 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» на 2022 год внести изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству

Ильин М.Н.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

городского поселения от 30.12.2022 № 224

«приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского городского поселения

от 29.12.2021 № 58

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный  бюджет | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1:**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2:**  "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Весь период | 38545,5 | 37407,3 | 764,5 | 373,7 |  |
| 2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городскоо поселения" муниципальной программы Семикаракорского района "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения", в т.ч. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Весь период | 38545,5 | 37407,3 | 764,5 | 373,7 |  |
| 2.2 | Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городско поселения» муниципальной программы Семикаракорского района «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (софинансирование) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды |  | 38292,6 | 37407,3 | 764,5 | 373,7 |  |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Весь период | 1400 |  |  | 1400 |  |
|  | Итого по программе "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения" |  |  |  | 38545,5 | 37407,3 | 764,5 | 373,7 |  |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н.Ильин