Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                         г. Семикаракорск                                                  № 238

- О внесении изменений в постановление

Администрации Семикаракорского городского поселения

от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении  отчета

о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2018 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2018 год»  изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                                       А.Н. Черненко

Зав. отделом муниципального хозяйства Жевагин Е.Е.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 12.04.2019 №  238

«Приложение  к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 08.02.2019 № 81

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2018 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 36101,5 | - | - | 36101,5 | - |  | 42755,16013 | - | 2000,0 | 40755,16013 | - | 39714,222 | - | 1990,00866 | 37724,164 | - | 3040,937 |
| 1. Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2184,0 | - | - | 2184,0 | - |  | 3368,09534 | - | - | 3368,09534 | - | 3368,09534 | - | - | 3368,09534 | - | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120,9 | - | - | 120,9 | - |  | 2120,28684 | - | 2000,0 | 120,28684 | - | 2110,295 | - | 1990,00866 | 120,28684 | - | 9,9918 |
| 1.3 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 3847,6 | - | - | 3847,6 | - |  | 4554,46799 | - | - | 4554,46799 | - | 4529,642 | - | - | 4529,642 | - | 24,826 |
| 1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | 90,0 | - | - | 90,0 | - |  | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | 2534,0 | - | - | 2534,0 | - |  | 2534,0 | - | - | 2534,0 | - | 2534,0 | - | - | 2534,0 | - | 0,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | 10620,4 | - | - | 10620,4 | - |  | 12005,913 | - | - | 12005,913 | - | 11856,3684 | - | - | 11856,3684 | - | 149,5446 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | 3100,0 | - | - | 3100,0 | - |  | 3570,12307 | - | - | 3570,12307 | - | 3570,12307 | - | - | 3570,12307 | - | 0,00 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 299,81359 | - | - | 299,81359 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 101,8136 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | 600,0 | - | - | 600,0 | - |  | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 0,00 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | 480,0 | - | - | 480,0 | - |  | 480,0 | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | - | 480,0 | - | 0,00 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 23,4 | - | - | 23,4 | - |  | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 0,0 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | - | - | - | - | - |  | 83,7036 | - | - | 83,7036 | - | 83,7036 | - | - | 83,7036 | - | - |
| 3.7 | Ремонт административного здания на кладбище | - | - | - | - | - |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 77,5 | - | - | 77,5 | - | 22,5 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | 10556,8 | - | - | 10556,8 | - |  | 10555,611 | - | - | 10555,611 | - | 7952,6 | - | - | 7952,6 | - | 2603,011 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | 800,0 | - | - | 800,0 | - |  | 800,0 | - | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | 800,0 | - | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | 450,0 | - | - | 450,0 | - |  | 290,057 | - | - | 290,057 | - | 290,05634 | - | - | 290,05634 |  | 0,00066 |
| 4.4 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | - | - | - | - | - |  | 687,7727 | - | - | 687,7727 | - | 687,7727 | - | - | 687,7727 | - | - |
| 4.5 | Выполнение работ по изготовлению сметной документации по объекту «Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные на территории СНТ «Пищевик» и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | - | - | - | - | - |  | 58,0 | - | - | 58,0 | - | - | - | - | - | - | 58,0 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | 24,4 | - | - | 24,4 | - | 24,4 |  | - | - | 24,4 | - | 23,15084 | - | - | 23,15084 | - | 1,2492 |
| 5.2 | Услуги работника по размещению информации в системе ГИС «ЖКХ» | - | - | - | - | - | 49,027 |  | - | - | 49,027 | - | 49,02604 | - | - | 49,02604 | - | 0,00096 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 480,489 | - | - | 480,489 | - | 480,489 | - | - | 480,489 | - | 0,00 |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 70,0 |

Приложение  к отчету о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2018 год

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2018 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2018 г. являлось комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год.

Проведены работы по устранению деформаций дорожных покрытий. На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из областного бюджета было выделено 2 млн. рублей. Работа по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного покрытия проведены практически на всех асфальтированных улицах города. Текущий ремонт локальными картами произведён на Мелиоративном переулке. Исправлен профиль проезжей части с частичной подсыпкой щебня на ул. Авилова, 20 и 21 переулках. В результате количество ям и ухаб на дорогах города значительно сократилось. Проведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и обновлению продольной осевой, обновлена разметка на пешеходных  переходах. Новый пешеходный переход обустроен на ул. Калинина при пересечении с 12 переулком, появился новый тротуар на пр. Арабского от ул. Авилова в сторону мкр. Первомайский. Восстановлена часть тротуара на ул. Авилова в районе ФГБУ «Управление «Ростовмеливодхоз».

Работниками казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства»  проделана огромная работа, направленная на благоустройство города.  Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями города – это и сезонная подготовка цветочных клумб под посадку цветов с завозом на них земли,  высадка цветов, обрезка роз, побелка деревьев, санитарная обрезка деревьев, подготовка зеленых и декоративных растений к зимнему периоду регулярное окашивание газонов и многие другие виды работ.

В 2018 году были продолжены работы по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие, где имелась техническая возможность, что значительно снизило энергозатраты, не теряя при этом в интенсивности освещения.

Проведены мероприятия по санитарной очистке территории поселения, в том числе:

- Для поддержания уровня воды и недопущения обмеления проведены мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон».

- Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города.

- Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Проведены мероприятия по ремонту тепловых сетей и тепловых колодцев.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» утверждена  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 (с внесенными изменениями постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 16.01.2014 № 6; 06.02.2014 № 34; 18.04.2014 № 127; 27.06.2014 № 218; 15.08.2014 № 337; 26.01.2015 № 3; 16.02.2015 № 29; 13.05.2015 № 184; 02.11.2015 № 603; 16.11.2015 № 625; 28.12.2015 № 820; 01.02.2016 № 30; 12.04.2016  № 265; 27.05.2016  № 446; 12.07.2016  № 612; 15.12.2016 № 1177; 28.12.2016 № 1199; 09.02.2017 № 96; 09.03.2017 № 186; 24.04.2017 № 349; 14.06.2017 № 542; 13.07.2017 № 656; 10.11.2017 № 171; 11.12.2017 № 264; 29.12.2017 № 360; 26.01.2018 № 45; 26.02.2018 № 136; 29.03.2018 № 200; 15.05.2018 № 309; 15.06.2018 № 380; 30.08.2018 № 586; 26.11.2018 № 803; 28.12.2018 № 898).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено из бюджета поселения – 42755, 16013 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2000,0 тыс. руб.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семикаракорского городского поселения, соисполнитель муниципальной программы отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, участниками муниципальной программы являются: Администрация Семикаракорского городского поселения, МУП «Водоканал», МП  ЖКХ, управляющие компании, организации и предприятия всех форм собственности,   привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы, органы ТОС,  трудовые коллективы учреждений и организаций.

По состоянию на 31.12.2018 за счет средств местного бюджета освоено 39714,173 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее Подпрограмма 4).

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 5).

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 6).

На реализацию Подпрограммы 1 предусмотрено 10042,8501 тыс. руб. Освоено 10008,0323 тыс. руб.

По мероприятию п. 1.2 «Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения» по результатам проведения торгов произошла экономия в размере 9,9918 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 14539,913 тыс. руб. Освоено 14390,368 тыс. руб.

По мероприятию п. 2.2 «Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству» экономия составляет 149,5446 тыс.руб.

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрено 5157,0402 тыс. руб. Освоено 5032,726 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.2 «Отлов безнадзорных животных» экономия составила 101,8136 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.7  «Ремонт административного здания на кладбище» по результатам заключения муниципальных контрактов произошла экономия в размере 22,5 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 12391,4407 тыс. руб. Освоено 9730,42 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.1 «Коммунальные услуги по уличному освещению города» экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 2603,011 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.4 «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 0,00066 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.5 «Выполнение работ по изготовлению сметной документации по объекту «Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные на территории СНТ «Пищевик» и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости» экономия в размере  58,0 тыс. руб. образовалась в связи с расторжением контракта

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 73,427 тыс. руб. Освоено 72,177 тыс. руб.

По мероприятию п. 5.1 «Отчисление на капитальный ремонт региональному оператору» экономия в размере 1,2492 тыс. руб. произошла из-за приватизации муниципального жилья

На реализацию Подпрограммы 6 предусмотрено 480,489 тыс. руб. Освоено 480,489 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшими   на  ход реализации Программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Эффективность муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых индикаторов и показателей рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях:

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения.

1.2 Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения.

2.1 Площадь зеленых насаждений.

2.2 Размер затрат на содержание и развитие зеленого фонда городского поселения.

3.1 Объем удаленного мусора  ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ

3.2 Объем затрат на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории городского поселения

4.1 Доля освещенных улиц

5.1 Капитальный ремонт  многоквартирных домов

5.2 Разработка проектно-сметной документации на ремонт  многоквартирных домов

6.1.1 Снижение аварийности на сетях водопровода

6.1.2 Подключение новых потребителей к системе водоотведения

6.2.1 Подключение новых потребителей к системе водоотведения

6.2.2 Снижение аварийности на сетях канализации

6.3.1 Ремонт тепловых сетей

6.3.2 Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене

| КЦИi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Показателя (индикатора) | плановое значение i-го целевого индикатора и показателя | фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя | значение |
| 1 | 1.1 | 54,3 | 54,3 | 1 |
| 2 | 1.2 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3 | 2.1 | 0,22855 | 0,22855 | 1 |
| 4 | 2.2 | 13615,113 | 14539,913 | 1,067925 |
| 5 | 3.1 | 6668 | 6668 | 1 |
| 6 | 3.2 | 3100 | 3570,12307 | 1,151653 |
| 7 | 4.1 | 46 | 46 | 1 |
| 8 | 5.1 | - | - | - |
| 9 | 5.2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 6.1.1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 6.1.2 | 10 | 10 | 1 |
| 12 | 6.2.1 | 40 | 40 | 1 |
| 13 | 6.2.2 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 6.3.1 | 500 | 500 | 1 |
| 15 | 6.3.2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 12,21958 |
|  | КЦИi (Р) | 0,81 |  |  |

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень достижения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы КЦИi составил 0,81.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi ,

где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы.

БЗФi = 39714,222

БЗПi = 42755,16013

КБЗi = 0,93

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень  соответствия бюджетных затрат основных мероприятий составила 0,93.

Расчет эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

П

Э = -------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств;

П - показатель степень соответствия бюджетных затрат основных мероприятий муниципальной программы;

Р - степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

П = 0,93

Р = 0,81

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета показатель Э равен 1,15, соответственно эффективность оценивается как высокая.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2018 год  представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе				    Г.В. Юсина