Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                         г. Семикаракорск                                                    № 98

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2016 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 12.11.2015 № 138 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2016 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Браткова В.И.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                       А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Лубашев А.В.

Приложение  к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 10.02.2017 № 98

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2016 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 34852,5 | - | - | 34852,5 | - | 61324,95558 | - | 25000,0 | 36324,9556 | - | 44186,07504 | - | 10429,385 | 33756,69 | - | 17138,8805 |
| 1. Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | 1836,92 | - | - | 1836,92 | - | 163,08 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 4460,1 | - | - | 4460,1 | - | 4460,1 | - | - | 4460,1 | - | 4247,1725 | - | - | 4247,1725 | - | 212,9275 |
| 1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 93,9648 | - | - | 93,9648 | - | 92,75189 | - | - | 92,75189 | - | 1,2129 |
| 1.5 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | - | - | - | - | - | 393,2796 | - | - | 393,2796 | - | 391,312 | - | - | 391,312 | - | 1,9676 |
| 2. Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение детской площадки | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 275,0 | - | - | 275,0 | - | 275,0 | - | - | 275,0 | - | 0,0 |
| 2.3 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | 306,0 | - | - | 306,0 | - | 306,0 | - | - | 306,0 | - | 304,950 | - | - | 304,950 | - | 1,05 |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | 8097,1 | - | - | 8097,1 | - | 8711,4 | - | - | 8711,4 | - | 8637,96695 | - | - | 8637,96695 | - | 73,4331 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | 4529,9 | - | - | 4529,9 | - | 3300,0 | - | - | 3300,0 | - | 3299,930 | - | - | 3299,930 | - | 0,07 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | 364,5 | - | - | 364,5 | - | 364,5 | - | - | 364,5 | - | 364,5 | - | - | 364,5 | - | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 386,1 | - | - | 386,1 | - | 386,06035 | - | - | 386,06035 | - | 0,0397 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | 442,0 | - | - | 442,0 | - | 268,5 | - | - | 268,5 | - | 268,4413 | - | - | 268,4413 | - | 0,0587 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 19,5 | - | - | 19,5 | - | 3,9 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | - | - | - | - | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 0,0 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | 9100,0 | - | - | 9100,0 | - | 9100,0 | - | - | 9100,0 | - | 7877,00288 | - | - | 7877,00288 | - |  |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города |  |  |  |  |  | 9100,0 |  |  | 9100,0 |  | 7877,00288 |  |  | 7877,00288 |  | 1222,9971 |
| 4.1.2 | Исполнительный лист |  |  |  |  |  | 2,080 |  |  | 2,080 |  | 2,07042 |  |  | 2,07042 |  |  |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | 950,0 | - | - | 950,0 | - | 748,3 | - | - | 748,3 | - | 748,289 | - | - | 748,289 | - | 0,011 |
| 4.3 | Кредиторская задолженность (электроэнергия) | - | - | - | - | - | 342,91118 | - | - | 342,91118 | - | 342,84644 | - | - | 342,84644 | - | 0,0647 |
| 4.4 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 442,6 | - | - | 442,6 | - | 440,6065 | - | - | 440,6065 |  | 1,9935 |
| 4.5 | Кредиторская задолженность (содержание сетей уличного освещения) | - | - | - | - | - | 118,0 | - | - | 118,0 | - | 117,99234 | - | - | 117,99234 |  | 0,0077 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору | 39,5 | - | - | 39,5 | - | 28,02 | - | - | 28,02 | - | 23,63801 | - | - | 23,63801 | - | 4,3820 |
| 5.2 | Текущий ремонт муниципальных квартир | - | - | - | - | - | 229,1 | - | - | 229,1 | - | 229,008 | - | - | 229,008 | - | 0,0920 |
| 5.3 | Коммунальные услуги муниципальных квартир | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | 5,1 | - | 5,02672 | - | - | 5,02672 | - | 0,0733 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 342,6 | - | - | 342,6 | - | 342,542 | - | - | 342,542 | - | 0,580 |
| 6.2 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | - | - | - | - | - | 26458,54 | - | - | 26458,54 | - | 11037,72 | - | - | 11037,72 | - | 15420,82 |
| 6.3 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения (авторский надзор) | - | - | - | - | - | 52,66 | - | - | 52,66 | - | 22,075 | - | - | 22,075 | - | 30,5850 |
| 6.4 | Приобретение косилки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 132,3 | - | - | 132,3 | - | 132,25166 | - | - | 132,25166 | - | 0,0483 |

Приложение  к отчету о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2016 год

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2016 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2016 г. являлось комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

За 2016 год проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия на улицах и переулках города: 6 переулок, 9 переулок, пр. Б Куликова, пер. Зеленый, ул. Авилова, ул. Калинина, пер. Мелиоративный, ул. Ленина, ул. Королева, ул. Строителей, ул. Красноармейская. Выполнены работы по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной дорожной  разметки, ремонту дорожных знаков и остановочных павильонов. Кроме того, выполнялась частичная подсыпка щебнем автомобильных дорог с щебеночным покрытием по ул. Александровская, ул. Энергетиков.

Уличным освещением охвачены все улицы города. За 2016 год Семикаракорским участком электрических сетей выполнено строительство линии электропередач по ул. Сальская, по проезду Школьный, по ул. Мельничная, 20 переулку между ул. Калинина и пр. Атаманский.  Дополнительно на улицах города  установлено  25 новых светильников, заменено 712 ламп на  энергосберегающие, выполнен ремонт 8 силовых трансформаторов, установлено 4 счетчика, проведена обрезка деревьев в охранных зонах линий электропередач.

Санитарная очистка была проведена на территории  228,55 Га, было собрано и вывезено более 3,5  тыс. куб. метров мусора. Весной  были оформлены цветочные клумбы, кашпо, вазоны с высадкой  цветочной рассады.

Учитывая постоянные обращения граждан с жалобами на большое количество бродячих животных на улицах поселения, специализированной организацией  проводился отлов собак.

В летний период были проведены работы по ремонту наиболее аварийных участков теплотрасс. Проведен капитальный ремонт участка теплотрассы на улице Придонская протяженностью 72  метра, стоимостью 292,542 тыс. рублей.

В 2016 году на реализацию Программы были предусмотрены денежные средства в размере 61324,95558 тыс. рублей, реализовано 44186,07504 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2016 год приведён в приложении  1 к настоящему постановлению.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе				    Г.В. Юсина