РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СЕМИКАРАКОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

# О внесении  изменений в решение Собрания

# депутатов Семикаракорского городского

поселения от 05.04.2017  № 33 «О передаче

полномочий по организации в границах

Семикаракорского городского поселения

# водоснабжения населения, водоотведения»

Принято

Собранием  депутатов                    № 51                                          11.08.2017 г.

На основании протеста Прокурора Семикаракорского района от 03.08.2017 № 7-27-2017/5304 Собрание депутатов Семикаракорского городского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 05.04.2017 № 33 «О передаче полномочий по организации в границах Семикаракорского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения» следующие изменения:

1) подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.3. Фактически выполненные объемы работ в рамках реконструкции водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения, подтверждаемые документально согласно приложению 2 к настоящему решению.»;

## 2) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в общественно-политической газете «Семикаракорские вести».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, экологии и хозяйственному развитию (Трухачев А.В.).

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Председатель Собрания депутатов

Семикаракорского городского поселения                                          В.П. Науменко

г. Семикаракорск

11 августа 2017 года

№ 51

|  |  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к решению Собрания депутатов |  |
|  |  |  |  | Семикаракорского городского поселения |  |
|  |  |  |  | от 11.08.2017 № 51 |  |
|  |  |  |  | "Приложение № 2 |  |
|  |  |  |  | к решению Собрания депутатов |  |
|  |  |  |  | Семикаракорского городского поселения |  |
|  |  |  |  | от 05.04.2017 № 33 |  |
| Фактически выполненные объемы работ в рамках реконструкции водозаборных и очистных сооружений |  |
| водопровода Семикаракорского городского поселения, подтверждаемые документально |  |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа, подтверждающего выполнение работ | Стоимость работ по контракту (рублей) | Стоимость фактически выполненных работ (рублей) | Остаточная стоимость невыполненных работ (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Локальная смета №01-01 (Подготовительные работы. Площадка водозаборных сооружений) |  | 101 617,00 | 0,00 | 101 617,00 |  |
| 2 | Локальная смета №01-02 (Подготовительные работы. Площадка очистных сооружений) | КС -2, № 1, 30.05.2013 КС -2, № 6, 30.07.2013 | 266 299,00 | 211 108,00 | 55 191,00 |  |
| 3 | Локальная смета №01-03 (Снос строений) | КС -2, № 2, 30.05.2013 КС -2, № 7, 30.07.2013 | 6 788 754,00 | 194 710,00 | 6 594 044,00 |  |
| 4 | Локальная смета №01-04 (Разбивка основных осей сооружений, закрепление внешних инженерных сетей) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Объектная смета №02-01 (Производственный корпус) | КС -2 , № 14 , 30.09.2013 КС -2 , № 19 , 31.10.2013 КС -2 , № 24 , 30.11.2013 КС -2 , № 36 , 30.05.2014 КС -2 , № 43 , 15.08.2014 КС -2 , № 50 , 15.11.2014 КС -2 , № 52 , 28.11.2014 КС -2 , № 29 , 30.11.2013 КС -2 , № 31 , 16.12.2013 КС -2 , № 35 , 14.03.2014 КС -2 , № 42 , 25.07.2014 КС -2 , № 51 , 15.11.2014 КС -2 , № 54 , 24.03.2015 КС -2 , № 57 , 21.09.2015 КС -2 , № 58 , 23.09.2015 КС -2 , № 59 , 18.11.2015 КС -2 , № 63 , 30.11.2016 КС -2 , № 64 , 30.11.2016 | 219 719 475,00 | 132 945 085,00 | 86 774 390,00 |  |
| 6 | Локальная смета №02-02 (Резервуары чистой воды V=3000 м3 (2 шт.)) | КС-2, № 12 , 30.08.2013 КС-2, № 15 , 30.09.2013 КС-2, № 20 , 31.10.2013 КС-2, № 25 , 30.11.2013 КС-2, № 45 , 15.08.2014 КС-2, № 48, 15.08.2014 | 16 991 323,00 | 8 819 016,00 | 8 172 307,00 |  |
| 7 | Объектная смета №02-03 (Фильтры поглотители (2 шт.)) | КС-2, № 21, 31.10.2013 КС-2, № 26, 30.11.2013 КС-2, № 37, 30.05.2014 КС-2, № 44, 15.08.2014 | 4 893 038,00 | 2 629 057,00 | 2 263 981,00 |  |
| 8 | Объектная смета №03-01 (Административно-бытовой корпус) | КС-2, № 27 , 30.11.2013 КС-2, № 32 , 16.12.2013 | 10 335 381,00 | 1 423 444,00 | 8 911 937,00 |  |
| 9 | Объектная смета №03-02 (Контрольно-пропускной пункт) |  | 2 937 340,00 | 0,00 | 2 937 340,00 |  |
| 10 | Локальная смета №03-03 (Биотуалет) |  | 16 749,00 | 0,00 | 16 749,00 |  |
| 11 | Локальная смета №04-01 (Внешнее электроснабжение площадки ОСВ) |  | 8 644 220,00 | 0,00 | 8 644 220,00 |  |
| 12 | Локальная смета №04-02 (Вынос ВЛ 10 кВ) |  | 2 109 115,00 | 0,00 | 2 109 115,00 |  |
| 13 | Объектная смета №04-03 (Трансформаторная подстанция) | КС-2 , № 22 , 31.10.2013 КС-2 , № 49 , 12.11.2014 | 11 070 922,00 | 10 731 353,00 | 339 569,00 |  |
| 14 | Локальная смета №04-04 (Внутриплощадочные сети. Площадка ОСВ) |  | 1 697 245,00 | 0,00 | 1 697 245,00 |  |
| 15 | Локальная смета №04-05 (Наружное, охранное освещение. Площадка водозаборных сооружений) |  | 1 035 472,00 | 0,00 | 1 035 472,00 |  |
| 16 | Локальная смета №04-06 (Внутриплощадочное электроснабжение площадки водозаборных сооружений) |  | 2 933 762,00 | 0,00 | 2 933 762,00 |  |
| 17 | Локальная смета №04-07 (Фундаменты под дизельную установку. Площадка очистных сооружений) |  | 73 566,00 | 0,00 | 73 566,00 |  |
| 18 | Локальная смета №04-08 (Наружное, охранное освещение. Площадка очистных сооружений) |  | 1 243 949,00 | 0,00 | 1 243 949,00 |  |
| 19 | Локальная смета №04-09 (Диспетчеризация) |  | 1 606 792,00 | 0,00 | 1 606 792,00 |  |
| 20 | Локальная смета №04-10 (Фундаменты под дизельную установку. Площадка водозаборных сооружений) |  | 68 853,00 | 0,00 | 68 853,00 |  |
| 21 | Локальная смета №05-01 (Автомобильная дорога) | КС-2 , № 60 , 28.11.2016 | 6 024 888,00 | 3 400 996,00 | 2 623 892,00 |  |
| 22 | Локальная смета №06-01 (Технологические трубопроводы. Площадка водозаборных сооружений) |  | 4 690 867,00 | 0,00 | 4 690 867,00 |  |
| 23 | Объектная смета №06-02 (Насосная станция 1 подъема) |  | 14 552 647,00 | 0,00 | 14 552 647,00 |  |
| 24 | Объектная смета №06-03 (Насосная станция 2 подъема) | КС-2, № 10, 14.08.2013 КС-2, № 8, 30.07.2013 КС-2, № 16, 30.09.2013 КС-2, № 38, 30.05.2014 | 30 342 886,00 | 3 641 891,00 | 26 700 995,00 |  |
| 25 | Объектная смета №06-04 (Водозаборные сооружения) |  | 11 621 652,00 | 0,00 | 11 621 652,00 |  |
| 26 | Объектная смета №06-05 (Блочно-модульная котельная) | КС-2, № 17 , 30.09.2013 КС-2, № 28 , 30.11.2013 КС-2, № 55 , 06.04.2015 КС-2, № 56 , 06.04.2015 | 3 139 475,00 | 3 028 265,00 | 111 210,00 |  |
| 27 | Объектная смета №06-06 (Газопроводы) | КС-2 , № 23 , 31.10.2013 | 1 259 364,00 | 158 393,00 | 1 100 971,00 |  |
| 28 | Объектная смета №06-07 (Тепловая сеть) |  | 3 145 496,00 | 0,00 | 3 145 496,00 |  |
| 29 | Локальная смета №06-08 (Внутриплощадочные коммуникации. Площадка ОСВ.) | КС-2, №39 , 30.05.2014 | 12 337 666,00 | 815 940,00 | 11 521 726,00 |  |
| 30 | Локальная смета №06-09 (Водовод речной воды) | КС-2, № 3, 30.05.2013 КС-2, № 4, 17.06.2013 КС-2, № 5, 12.07.2013 КС-2, № 9, 30.07.2013 КС-2, № 11, 14.08.2013 КС-2, № 13, 30.08.2013 КС-2, № 18, 30.09.2013 КС-2, № 30, 30.11.2013 | 83 850 632,00 | 80 277 672,00 | 3 572 960,00 |  |
| 31 | Объектная смета №07-01 (Благоустройство территории, вертикальная планировка МАФ, озеленение, ограждение территории. Площадка водозаборных сооружений) |  | 4 776 342,00 | 0,00 | 4 776 342,00 |  |
| 32 | Объектная смета №07-02 (Благоустройство территории, вертикальная планировка МАФ, озеленение, ограждение территории. Площадка очистных сооружений) | КС-2 , № 41, 30.05.2013 КС-2, № 53, 28.11.2014 КС-2 , № 61, 28.11.2016 КС-2, № 62, 28.11.2016 | 14 494 632,00 | 3 700 347,00 | 10 794 285,00 |  |
| 33 | ГСН 81-05-01-2001, п.2,1 п.4.6 прилож.1 (Временные здания и сооружения - 2,4х0,8=1,92%) | КС-2 , №33 , 18.12.2013 | 5 094 584,00 | 1 061 966,00 | 4 032 618,00 |  |
| 34 | Письмо Заказчика №561 от 04.07.2012 г. (Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков - 1%) | Страховой полис от 29.04.2013 № 200074-СМРК | 4 041 198,00 | 4 019 885,00 | 21 313,00 |  |
| 35 | МДС81-35.2004 (Резерв средств на непредвиденные работы - 2%) | КС-2 , №34 , 18.12.2013 КС-2 , №47 , 15.08.2014 | 9 838 130,00 | 213 290,00 | 9 624 840,00 |  |
| 36 | Расчет №2 (Утилизация строительных отходов на полигоне) |  | 505 602,00 | 0,00 | 505 602,00 |  |
| ИТОГО | 502 249 933,00 | 257 272 418,00 | 244 977 515,00 |  |