Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                                         г. Семикаракорск                                                    № 91

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2017 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Браткова В.И.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                                       А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Ильин М.Н.

Приложение  к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 12.02.2018 № 91

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2017 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 36863,8 | - | - | 36863,8 | - |  | 45521,1599 | - | 7700,0 | 37821,1599 | - | 42665,406 | - | 7662,49561 | 35002,91 | - | 2855,75 |
| 1. Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - |  | 1990,496 | - | - | 1990,496 | - | 1990,496 | - | - | 1990,496 | - | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - |  | 8163,1625 | - | 7700,0 | 463,1625 | - | 8125,65815 | - | 7662,49561 | 463,1625 | - | 37,5044 |
| 1.3 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 4503,2 | - | - | 4503,2 | - |  | 5080,31113 | - | - | 5080,31113 | - | 5080,31113 | - | - | 5080,31113 | - | 0,0 |
| 1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | 90,0 | - | - | 90,0 | - |  | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | 2350,0 | - | - | 2350,0 | - |  | 2350,0 | - | - | 2350,0 | - | 2350,0 | - | - | 2350,0 | - | 0,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | 10245,6 | - | - | 10245,6 | - |  | 10357,4 | - | - | 10357,4 | - | 10204,61506 | - | - | 10204,61506 | - | 152,7849 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | 4652,1 | - | - | 4652,1 | - |  | 3084,5 | - | - | 3084,5 | - | 3084,5 | - | - | 3084,5 | - | 0,00 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | 396,0 | - | - | 396,0 | - |  | 258,913 | - | - | 258,913 | - | 174,0 | - | - | 174,0 | - | 84,91 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | - | - | - | - | - |  | 93,479 |  |  | 93,479 |  | 93,479 |  |  | 93,479 |  | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | 600,0 | - | - | 600,0 | - |  | 515,1 | - | - | 515,1 | - | 515,097 | - | - | 515,097 | - | 0,003 |
| 3.5 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | 531,1 | - | - | 531,1 | - |  | 438,621 | - | - | 438,621 | - | 438,620 | - | - | 438,620 | - | 0,001 |
| 3.6 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 25,0 | - | - | 25,0 | - |  | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 23,4 | - | - | 23,4 | - | 0,0 |
| 3.7 | Кредиторская задолженность за утилизацию ламп | - | - | - | - | - |  | 3,9 | - | - | 3,9 | - | 3,9 | - | - | 3,9 | - | - |
| 3.8 | Кредиторская задолженность по закачке воды (электроэнергия) | - | - | - | - | - |  | 0,19378 | - | - | 0,19378 | - | 0,19378 | - | - | 0,19378 | - | - |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | 10556,3 | - | - | 10556,3 | - |  | 10556,3 | - | - | 10556,3 | - | 8069,223 | - | - | 8069,223 | - | 2487,077 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | 900,0 | - | - | 900,0 | - |  | 799,9713 | - | - | 799,9713 | - | 799,95053 | - | - | 799,95053 | - | 0,0208 |
| 4.3 | Кредиторская задолженность (электроэнергия) | - | - | - | - | - |  | 931,28871 | - | - | 931,28871 | - | 931,28871 | - | - | 931,28871 | - | 0,0 |
| 4.4 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | 600,0 | - | - | 600,0 | - |  | 369,50037 | - | - | 369,50037 | - | 369,500 | - | - | 369,500 |  | 0,0004 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору | 33,4 | - | - | 33,4 | - | 33,4 |  | - | - | 33,4 | - | 30,578 | - | - | 30,578 | - | 2,822 |
| 5.2 | Услуги работника по размещению информации в системе ГИС «ЖКХ» | - | - | - | - | - | 18,6 |  | - | - | 18,6 | - | 16,672 | - | - | 16,672 | - | 1,928 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 382,623 | - | - | 382,623 | - | 363,923 | - | - | 363,923 | - | 18,7 |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 70,0 |

Приложение  к отчету о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2017 год

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2017 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2017 г. являлось комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» утверждена  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 (с внесенными изменениями постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 16.01.2014 № 6; 06.02.2014 № 34; 18.04.2014 № 127; 27.06.2014 № 218; 15.08.2014 № 337; 26.01.2015 № 3; 16.02.2015 № 29; 13.05.2015 № 184; 02.11.2015 № 603; 16.11.2015 № 625; 28.12.2015 № 820; 01.02.2016 № 30; 12.04.2016  № 265; 27.05.2016  № 446; 12.07.2016  № 612; 15.12.2016 № 1177; 28.12.2016 № 1199; 09.02.2017 № 96; 09.03.2017 № 186; 24.04.2017 № 349; 14.06.2017 № 542; 13.07.2017 № 656; 10.11.2017 № 171; 11.12.2017 № 264; 29.12.2017 № 360).

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено из бюджета поселения – 45521,1599 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 7700,0 тыс. руб.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семикаракорского городского поселения, соисполнитель муниципальной программы отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, участниками муниципальной программы являются: Администрация Семикаракорского городского поселения, МУП «Водоканал», МП  ЖКХ, управляющие компании, организации и предприятия всех форм собственности,   привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы, органы ТОС,  трудовые коллективы учреждений и организаций.

По состоянию на 31.12.2017 за счет средств местного бюджета освоено 42665,406 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее Подпрограмма 4).

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 5).

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 6).

На реализацию Подпрограммы 1 предусмотрено 15233,9696 тыс. руб. Освоено 15196,4653 тыс. руб.

По мероприятию п. 1.2 «Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения» по результатам проведения торгов произошла экономия в размере 37,5044 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 12707,4 тыс. руб. Освоено 12554,615 тыс. руб.

По мероприятию п. 2.2 «Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству» кредиторская задолженность составляет 152,7849 тыс.руб.

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрено 4418,10678 тыс. руб. Освоено 4333,18978 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.2 «Отлов безнадзорных животных» кредиторская задолженность составила 84,91 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.4  «Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» по результатам заключения муниципальных контрактов произошла экономия в размере 0,003 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.5 «Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия)» по результатам заключения муниципальных контрактов произошла экономия в размере 0,001 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 12657,0604 тыс. руб. Освоено 10169,9622 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.1 «Коммунальные услуги по уличному освещению города» экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 2487,077 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.2 «Содержание сетей уличного освещения» экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 0,0208 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.4 «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 0,0004 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 52 тыс. руб. Освоено 47,25 тыс. руб.

По мероприятию п. 5.1 «Отчисление на капитальный ремонт региональному оператору» экономия в размере 2,822 тыс. руб. произошла из-за приватизации муниципального жилья

На реализацию Подпрограммы 6 предусмотрено 452,623 тыс. руб. Освоено 433,923 тыс. руб.

По мероприятию п. 6.1 «Ремонт теплосетей и тепловых колодцев» » экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 18,7 тыс. руб.

Эффективность муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых индикаторов и показателей рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень достижения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы КЦИi составил 0,77.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi ,

где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень  соответствия бюджетных затрат основных мероприятий составила 0,72.

Расчет эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

П

Э = -------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств;

П - показатель степень соответствия бюджетных затрат основных мероприятий муниципальной программы;

Р - степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета показатель Э равен 0,93, соответственно эффективность оценивается как высокая.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2017 год  представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе				    Г.В. Юсина